Smlouva o dílo

Číslo objednatele:  SML/13/					Číslo zhotovitele:

na zhotovení stavby: „MUZEUM LITOVEL – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH A ZŘÍZENÍ DEPOZITÁŘE“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 				00299138

DIČ: 				CZ00299138

Zastoupené: 			Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 153 136,

e-mail: 			sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

a

XXXXXXXX

společnost zapsaná v obchodním rejstříku	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				xxxxxxxx

DIČ: 				CZxxxxxxxx

Zastoupené: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. / fax spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku . „“ této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „.IV. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „.V. Platební podmínky“ této smlouvy.

II.A Předmět díla

- Předmětem díla je zhotovení stavby „MUZEUM LITOVEL – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH A ZŘÍZENÍ DEPOZITÁŘE“. Dílo bude zhotoveno dle dokumentace pro zadání stavby, kterou zpracoval projektant B&B Studio, ČSL letců 9, Přerov, ing. arch. Petr Brauner.

- Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací ze dne ……………….. a nabídkou zhotovitele ze dne ……………….

- Bližší specifikace předmětu díla:

  - Dílo se skládá z následujících objektů a podobjektů:

SO 01- Muzeum půdní vestavba

Členění podobjektů:

SO 01.1 Stavební práce

SO 01.2 Interiér vestavby

SO 02 - Rekonstrukce domu 1. Máje 800 v Litovli – depozitář

Členění podobjektů:

SO 02.1 Demolice

SO 02.2 Stavební práce

SO 02.3 Komunikace a terénní úpravy

SO 02.4 Interiér depozitáře

SO 02.5 Vyvolané investice

SO 02.6 Rekonstrukce fasády

SO 03 - Povinná publicita

Členění podobjektů:

SO 03.1 Velkoplošný reklamní panel

SO 03.2 Pamětní deska

3.2  Součástí předmětu díla je zajištění prvků tzv. povinné publicity. Prvky povinné publicity jsou obsaženy ve výkazu výměr k dokumentaci pro stavební část (viz. SO 03 Povinná publicita) a jejich podoba a náležitosti jsou stanoveny takto:

- 1 x velkoplošný reklamní panel - v místě realizace stavby je zhotovitel povinen zhotovit a umístit ode dne předání staveniště nejméně do dne předání a převzetí stavby 1 ks velkoplošného reklamního panelu o rozměrech 2 500 mm (š) x 2 000 mm (v) v provedení odolném vůči povětrnostním vlivům. Grafický návrh pro zhotovení informačního panelu dodá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě nejpozději 14 kalendářních dnů před plánovaným předáním staveniště.

- 1 x pamětní deska - v místě realizace stavby je zhotovitel povinen zhotovit a umístit v den, kdy bude odstraněn velkoplošný reklamní panel, pamětní desku o rozměrech 300 mm (š) x 400 mm (v) v provedení plech s polepem, vše odolné proti povětrnostním vlivům. Grafický návrh pro zhotovení pamětní desky dodá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě nejpozději 14 kalendářních dnů před plánovaným předáním a převzetím dokončeného díla a současně objednatel upřesní prostor pro umístění pamětní desky.

4.   Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

5. 	Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

6.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

7. 	Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

II.B Další povinnosti zhotovitele

- Povinností zhotovitele je, v rámci sjednané ceny za dílo, mimo jiné splnit níže uvedené podmínky:

- Zhotovitel zajistí čištění přilehlých komunikací na vlastní náklady

- Zhotovitel je povinen před zahájením stavby zajistit vytýčení inženýrských sítí a postupovat dle pokynů vlastníků sítí.

- Zhotovitel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou

- Zhotovitel je povinen oznámit archeologickému ústavu Brno realizaci stavby a umožnit provádění archeologického výzkumu. Náklady související s archeologickým výzkumem hradí v plné míře zhotovitel a musí být zahrnuty do nákladů stavby.

- Zhotovitel neprodleně po realizaci stavby zajistí a předá objednateli geodetické zaměření skutečného stavu

- Zhotovitel připraví k předání stavby veškeré doklady ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu stavby pro stavební úřad, které jsou uvedeny ve stavebním povolení.

- Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s § 46d odst. zákona o veřejných zakázkách nebude dodavatel ani osoba s ním propojená provádět technický dozor.

- Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, kterou předložil objednateli ve výběrovém řízení „MUZEUM LITOVEL – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH A ZŘÍZENÍ DEPOZITÁŘE“ je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel bude rovněž plnit podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a stavebních povolení:

2.1   stavební povolení č.j. LIT 5145/2013 ze dne 14.3.2013

a)   Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, č.j. HSOL-19-2/2010, ze dne 8.1.2010

b)    Městský úřad Litovel, odbor ŽP, č.j. LIT 5746/2010 ze dne 6.4.2010

c)    Krajská hygienická stanice Olomouc, č.j. M2OL 2980S/2010 ze dne 30.8.2010

2.2 stavební povolení č.j. LIT 13166/2010 ze dne 17.6.2010 a změna stavby před dokončením, spis. zn. VYS 298/2013/MPo

a)  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, č.j. HSOL-1652-2/2013 ze dne 4.6.2013

b)   Městský úřad Litovel, odbor ŽP, č.j. LIT 4490/2010 ze dne 10.3.2010

c) Krajská hygienická stanice Olomouc, č.j. KHSOL/05323/2013/OC/HOK ze dne 10.3.2013

Zhotovitel ponese veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených stanovisek a povolení a tyto náklady zahrne do celkové ceny díla.

III. Doba a místo plnění

- Jako termín zahájení se sjednává 1. 10. 2013

- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Jako termín dokončení  a předání a převzetí  díla  se sjednává 30. 6. 2014

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram nedílnou přílohou této smlouvy.

- Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

- Místo plnění a předání díla je určeno zadávací dokumentací.

IV. Cena za dílo

- Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:			x.xxx.xxx,xx Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:            		x.xxx.xxx,xx Kč

Rezerva 15% z celkové nabídkové ceny bez DPH:	   xxx.xxx,xx Kč

DPH (21%) k rezervě:		               		       	   xxx.xxx,xx Kč

Celková cena včetně 15% rezervy a DPH 21%:     	x.xxx.xxx,xx Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů.

- Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

- Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.

- Rezerva bude sloužit výhradně k úhradě nákladů, které by se vyskytly v průběhu realizace díla, a které nebylo možno předem předvídat, tj. nebyly zahrnuty v ceně díla dle výkazu výměr, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Rezerva může být čerpána pouze na základě odsouhlaseného a statutárními zástupci obou smluvních stran podepsaného změnového listu, který bude následně předložen k odsouhlasení poskytovateli dotace.

V. Platební podmínky

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), vystavených dle harmonogramu dohodnutého při podpisu smlouvy, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění.

- Daňové doklady (faktury) za provedená plnění budou zhotovitelem vyhotovovány do doby dokončení díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Pro fakturaci musí být splněna podmínka, že hodnota jedné faktury musí činit minimálně 5,5 mil. Kč včetně DPH a fakturace musí být bez pozastávek.

- Zbylá částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.

- Splatnost faktur je stanovena na 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.

- Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

VI. Ostatní ujednání

- Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- …………(jméno), ………….(funkce), tel.:

- …………(jméno), ………….(funkce), tel.:

- Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

  - převzít od objednatele staveniště,

  - předkládat vyúčtování prací a dodávek

  - zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuelně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

  - odevzdat objednateli předmět díla.

  - Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Miroslav Skácel, vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel, tel.: 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz

- Martin Kopečný, pracovník odboru místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel, tel.: 720 403 401, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz

- Mgr. Andrea Pospíšilová, pracovník odboru místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel, tel.: 585 153 149, email: pospisilova@mestolitovel.cz

  - Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

  - předat zhotoviteli staveniště,

  - přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,

  - provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,

  - odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo

  - zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuelně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

  - odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

  - převzít od zhotovitele předmět díla.

- Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo nebo zápisem do stavebního deníku s tím, že kopie zápisu bude přiložena ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.

- Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.

- Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

- Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním. Po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby poskytovatelem dotace objednateli (o této skutečnosti bude objednatel zhotovitele informovat na kontaktní e-mail uvedený v záhlaví smlouvy o dílo), nejméně však        do 31. 12. 2021, je zhotovitel povinen:

  - uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,

  - umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),

  - poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

  - umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

  - poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.

- K plnění povinností uvedených v bodě 6.7 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

VII. záruční podmínky

Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 84 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Závěrečné ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

- Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.

- Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

  - Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

  - Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

  - Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram realizace

  - Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.

- Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. ………………………

ze dne ……………………………

Za objednatele: 					Za zhotovitele:

V Litovli dne: …………………………………			V……………………………… dne: ...................

_____________________________	_____________________________

Město Litovel	xxxxxxxx

Ing. Zdeněk Potužák	xxxxxxxxxxx

starosta města	xxxxxxx