**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

**Zhotovitel:** Název obchodní firmy

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

zápis v OR

bankovní spojení:

č. účtu:

a

**Objednatel:** Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO: 00101397

DIČ: CZ00101397

Zastoupena: Stanislavem Mošou, ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 57037621/0100

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodání evakuačního a inspicientského systému pro Městské divadlo Brno podle specifikace uvedené v příloze č. 1 (Technická specifikace) této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen „systém“), instalace, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli systém specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto systému a objednatel se zavazuje od zhotovitele tento systém převzít do svého vlastnictví a zaplatit za jeho dodání cenu díla sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. a IV. této smlouvy.

**II.**

**Prohlášení zhotovitele a práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že systémy specifikovaný v příloze č. 1 zhotoví na svoje náklady, ze svého materiálu, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zhotovení bránily.
2. Zhotovitel předá objednateli spolu se systémem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy veškeré doklady a dokumentaci, které se k systému vztahují (zejména typové listy, blokové schéma celkového zapojení apod.)
3. Objednatel je při převzetí systému od zhotovitele povinen překontrolovat, zda dodávaný systém nemá viditelné vady.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí „…………“, - Kč bez DPH (dále jen „cena díla“) – (výše DPH „……….“,- Kč při sazbě 21% DPH - cena „………“,- Kč vč. DPH.)
2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla a plnění dalších závazků z této smlouvy.
3. Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla za systém specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy po převzetí systému a podepsání předávacího protokolu (s výjimkou uvedenou v čl. VIII. bodě 6. této smlouvy), a to formou převodu na účet zhotovitele uvedený ve faktuře do 21 dnů ode dne doručení faktury vystavené zhotovitelem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za systém po předání a převzetí řádně dokončeného systému bez vad a nedodělků.
2. Faktura bude obsahovat číslo účtu zhotovitele a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů pak začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

**V.**

**Dodací podmínky**

1. Zhotovitel je povinen systém specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy dodat **nejpozději do 10. 12 2019** oběma smluvními stranami. Dodáním se rozumí doprava prvků systému na místo určení, jejich instalace, zprovoznění a vyzkoušení instalovaného systému, vč. zaškolení obsluhy a včetně provedení všech souvisejících činností.
2. Místem dodání systému je adresa sídla objednatele.
3. O dodání systému specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověření zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn.

**VI.**

**Záruka a servis**

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že systém má vlastnosti deklarované v nabídce zhotovitele.
2. Zhotovitel dodá systém se zárukou za jeho jakost v délce trvání 24 měsíců.
3. Zhotovitel přejímá záruku za jakost systému v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu garantuje zhotovitelem a výrobcem deklarované, smlouvou a zadáním veřejné zakázky vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti dodaného systému
4. Zhotovitel odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka bezplatně. Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly.
5. Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel nesprávnou obsluhou a údržbou systému a dále vad a poškození, které vznikly působením vnějších vlivů (např. násilným poškozením systému, živelnou pohromou).
6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní práce za účelem odstranění vad a také odstranit i případné poškození systému, na které se nevztahuje poskytnutá záruka.
7. Zhotovitelem účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození systému, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by je prováděl sám.
9. Po instalaci systému zhotovitel předloží seznam osob a kontaktních údajů pro servisní činnost.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozáruční servis po dobu nejméně 5 let.
11. V případě závady znemožňující, nebo významně omezující používání systému se zhotovitel zavazuje zahájit servisní práce (platí pro záruční i pozáruční servis) na místě do 180 minut od nahlášení závady či poruchy objednatelem.

**VII.**

**Smluvní pokuty a další zajišťovací instituty smlouvy**

1. Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dodáním systému se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla. Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn vyměřit smluvní pokutu zvlášť za každý případ porušení smluvní povinnosti zhotovitelem. Smluvní pokuta je splatná v termínu určeném ve vyúčtování objednatele.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury může zhotovitel objednateli vyúčtovat zákonný úrok z prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

**VIII.**

**Podmínky plnění předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu, na sjednaném místě a ve sjednané době.
2. Instalace systému bude probíhat za běžného divadelního provozu a zhotovitel musí při provádění prací zajistit, aby nebyla narušena funkčnost stávajícího komunikačního systému až do okamžiku přepnutí na nový systém.
3. Zhotovitel splní svůj závazek dodat systém specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy předáním systému objednateli. Předáním systému objednateli se rozumí jeho doprava na místo určení, instalace, zprovoznění a vyzkoušení systému a zaškolení obsluhy, včetně provedení všech souvisejících činností a následné fyzické předání objednateli.
4. Nebezpečí škody na systému přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí systému a podpisem předávacího protokolu objednatelem.
5. Vlastnické právo k systému přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí systému a podpisem předávacího protokolu objednatelem.
6. Objednatel je oprávněn pozdržet zaplacení ceny díla do doby odstranění všech vad systému.
7. Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na plnění povinností z této smlouvy.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti dle této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
2. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být druhé smluvní straně doručen.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména prodlení zhotovitele s dodáním systému více jak 14 dní, prodlení objednatele se zaplacením ceny díla více jak 14 dní, opakované závady na dodaném systému, které podstatným způsobem omezují jeho funkčnost či neplnění povinností zhotovitele ze záruky.
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je tento v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn změnit zhotovitele, tj. převést plnění smlouvy na dodavatele, který se v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci hodnocení nabídky umístil jako další v pořadí. V případě, že nedojde k dohodě s dodavatelem dalším v pořadí, je oprávněn objednatel jednat postupně s dalšími dodavateli v pořadí, dokud nedojde ke změně dodavatele – zhotovitele.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V .....................................dne ....................... | V Brně dne .................................................. |
| za ………… (zhotovitel):  ………………………………………………….. | za Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci (objednatel):  ………………………………………………….. |
| podpis zhotovitele | Stanislav Moša, ředitel |

Příloha č. 1: Technická specifikace