Nabídková cena dodavatele

- Celková nabídková cena dodavatele

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Výše DPH a sazba DPH | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- Cena dílčích plnění

| Stupeň předmětu plnění Veřejné zakázky (dílčí cenový milník) | Maximální hranice ceny za projektové, inženýrské a související činnosti [% z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH] | Částka za dílčí plnění |
| --- | --- | --- |
| Přípravné práce a dokumentace průzkumu dle čl. 2.2 Závazného návrhu smlouvy | 5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr dle článku 2.3 Závazného návrhu smlouvy | 5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.4 Závazného návrhu smlouvy | 40 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení dle článku 4 Závazného návrhu smlouvy | 5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dokumentace pro provedení Stavby dle článku 2.5 Závazného návrhu smlouvy | 40 (společná hranice pro plnění dle čl. 2.5 a 2.6) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Projekt interiéru dle článku 2.6 Závazného návrhu smlouvy |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Součinnost při výběru zhotovitele Stavby dle článku 5 Závazného návrhu smlouvy | 5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Autorský dozor dle článku 6 Závazného návrhu smlouvy | 8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- Cena za dílčí etapy inženýrské činnosti

Pro případ, že Zadavatel bude v souladu s čl. 4.2 Závazného návrhu smlouvy požadovat, aby vybraný dodavatel realizoval více samostatných inženýrských činností dle dílčích etap ve vztahu k objektům A až G, jsou účastníci povinni v nabídce stanovit cenu za každou dílčí inženýrskou činnost ve vztahu k jednotlivým objektům A až G (viz čl. 9.1 odst. (6) písm. b) Závazného návrhu smlouvy). Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že tyto jednotkové ceny za inženýrskou činnost ve vztahu k dílčím objektům A až G nejsou započteny do celkové nabídkové ceny (do celkové nabídkové ceny je započtena kalkulace pro jednou souhrnnou inženýrskou činnost, dle předchozího bodu II.).

Zadavatel upozorňuje, že dílčí nabídková cena ve vztahu ke každému jednotlivému objektu (křídlu) stavby A až G nesmí být vyšší než 20 % ceny stanovené pro „Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení dle článku 4 Závazného návrhu smlouvy“, uvedené v tabulce výše v bodě II. této přílohy č. 4.

| Objekt / křídlo | Cena za inženýrskou činnost pro daný objekt |
| --- | --- |
| A | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| B | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| C | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| D | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| F | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| G | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Pro účely nacenění nabídek vychází účastníci z předpokladu, že bude provedena jediná inženýrská činnost pro získání stavebního povolení pro stavbu jako celek (tj. souhrnně pro všechny objekty A až G).