SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:				Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Sídlo: 					Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO: 					00101397

DIČ: 					CZ00101397

Zastupuje: 				Stanislav Moša, ředitel

Zápis v obchodním rejstříku: 		u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s., č. ú.: 57037621/0100

Zástupce pro věci technické: 	Arnošt Janěk, šéf provozu, tel. +420 734 354 258, e-mail: janek@mdb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastupuje:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce pro věci technické:

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jen „smluvní strany“.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka 8 kusů bodových tahů (4+4) pro dvě boční jeviště hudební scény Městského divadla Brno. Součástí dodávky bude:

- vytvoření technického řešení,

- výroba, dodání a montáž nového systému strojní jevištní technologie,

- dodání všech souvisejících konstrukčních, mechanických, bezpečnostních a ovládacích prvků,

- doplnění nových zařízení do stávajícího softwaru řízení

(dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace díla, která vymezuje jeho technické, funkční a bezpečnostní parametry, je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Součástí díla je doprava na místo určení, instalace a zprovoznění, vč. zaškolení obsluhy, a následný servis po celou dobu záruční lhůty.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dodané řešení bude tvořit funkční, bezpečný a provozuschopný celek, kompatibilní se stávajícím vybavením objednatele a v souladu se všemi platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy ČR.

- Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a převést na objednatele vlastnické právo k předmětnému dílu a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít do svého vlastnictví a zaplatit za jeho dodání cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. a IV. této smlouvy.

- Dílo musí odpovídat nabídce zhotovitele do zadávacího řízení „Dodávka a montáž pohonů a řízení bodových tahů na bočních jevištích“ zadávaného v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

# Prohlášení zhotovitele a práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že dílo specifikované příloze č. 1 zhotoví na svoje náklady, ze svého materiálu, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zhotovení bránily.

- Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy veškeré doklady a dokumentaci, které se k provedeném dílu vztahují.

- Objednatel je povinen při převzetí díla od zhotovitele překontrolovat, zda dílo nemá viditelné vady nebo nedodělky.

# Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH celkem:	 	      Kč

Výše DPH (při sazbě 21 %): 		      Kč

Cena díla včetně DPH celkem: 	      Kč

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla a plnění dalších závazků z této smlouvy. Doprava materiálu a potřebného vybavení do místa plnění a jeho vykládka jsou započítány v celkové ceně díla.

- Jednotkové ceny za jednotlivé dodávky a práce jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy – Rozpis ceny plnění (Položkový rozpočet).

- Dále jsou součástí jednotkových cen i práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, i kdyby nebyly výslovně uvedeny, např. náklady na balení materiálu, vyložení a montáž kompletního funkčního zařízení včetně dodání všech nezbytných manipulačních a montážních přístrojů a strojů, postavení lešení a pomocných konstrukcí, úklid pracoviště nebo následná kalibrace dotčených zařízení, jejich odzkoušení a předvedení správné funkce objednateli.

- Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. V takovém případě se nebude vyhotovovat dodatek k této smlouvě a účinnost takové změny ceny za plnění dle této smlouvy nastane v návaznosti na účinnost změny příslušného obecně závazného daňového předpisu.

# Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy po jeho převzetí a podepsání předávacího protokolu (s výjimkou uvedenou v čl. VIII. odstavci 5 této smlouvy) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře do 21 dnů ode dne doručení faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu lze zaslat na email fakturace@mdb.cz. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za dodané dílo v den jeho dodání.

- Faktura bude obsahovat číslo účtu zhotovitele a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů pak začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

# doba a místo plnění

- Přípravné práce a objednání potřebných součástek a dílů je zhotovitel povinen zahájit bez odkladu poté, co tato smlouva nabude účinnosti. Demontážní práce na díle v místě plnění lze zahájit od 1. 7. 2026.

- Zhotovitel je povinen dílo dodat nejpozději do 31. 8. 2026.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s termíny sjednanými v Harmonogramu dodávek a provedení montážních prací v příloze č. 4 této smlouvy. Případné změny v Harmonogramu jsou možné pouze s předchozím souhlasem objednatele.

- Zkušební provoz systému řízení včetně dodávaných i stávajících zařízení bude probíhat v posledním týdnu realizace zakázky.

- Místem dodání díla je adresa sídla objednatele.

# Záruka a servis

- Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude mít vlastnosti deklarované v nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jeho jakost v délce trvání 24 měsíců.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu garantuje zhotovitelem a výrobcem deklarované, smlouvou a zadáním veřejné zakázky vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti zhotoveného díla.

- Zhotovitel odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka, bezplatně. Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly.

- Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel neodborným užíváním a nesprávnou údržbou, ani na běžné opotřebení způsobené provozem, a dále na odstranění vad a poškození, které vznikly působením vnějších vlivů (např. násilným poškozením jeviště, živelnou pohromou).

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní práce za účelem odstranění vad a poškození díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka.

- Zhotovitelem účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu objednatele.

- Zhotovitel může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by je prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozáruční servis.

- V případě závady znemožňující nebo významně omezující používání díla se zhotovitel zavazuje zahájit servisní práce (platí pro záruční i pozáruční servis) na místě do 24 hodin od nahlášení závady či poruchy objednatelem.

# Smluvní pokuty a další zajišťovací instituty smlouvy

- Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dodáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla. Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn vyměřit smluvní pokutu zvlášť za každý případ porušení smluvní povinnosti zhotovitelem. Smluvní pokuta je splatná v termínu určeném ve vyúčtování objednatele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednaném termínu v čl. IV. je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

- Zhotovitel se současně zavazuje, že v případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odstavce 6 smlouvy uhradí objednateli veškeré náklady, výdaje, škodu, majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení dané povinnosti.

# Podmínky plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu, na sjednaném místě a ve sjednané době.

- Zhotovitel splní svůj závazek dodat dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy předáním díla objednateli.

- Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí díla a podpisem předávacího protokolu objednatelem.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho fyzického převzetí a podpisem předávacího protokolu objednatelem.

- Objednatel je oprávněn pozdržet zaplacení ceny díla, popř. její přiměřené části, a to až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

- V případě, že technická řešení nebo zařízení použitá zhotovitelem jsou chráněna právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn s těmito právy nakládat, zejména na základě licence, a že zajistil veškeré případně nezbytné souhlasy nositelů těchto práv v souladu s právními předpisy. V případě porušení tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které mu v důsledku takového porušení vzniknou.

- Objednatel požaduje, aby při provádění díla byly použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

- Objednatel dále požaduje, aby u klíčových komponentů díla (mezi které patří převodovka, motor, dvojitá divadelní brzda, lanový buben s posuvem pro lano průměru 8 mm, ložiskové domky, dráhy pojezdu pohonu, rotační vypínač, bezpečnostní koncové vypínače, snímač IRC+ARC, tenzometrické vážení zatížení) byl doložen výrobce a současně předloženy jejich produktové listy.

- Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na plnění povinností z této smlouvy.

- Před zahájením prací je zhotovitel povinen informovat se o poměrech na místě provádění díla a před začátkem všech prací zkoordinovat svůj postup s vedoucím hospodářské správy objednatele a technikem BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, a případně i s ostatními profesemi na pracovišti.

- Bezpečnostní podmínky:

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, za čistotu a pořádek na pracovišti.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění díla vnitřní předpisy BOZP a PO objednatele, se kterými objednatel zhotovitele seznámí, a dodržovat ve všech prostorách místa provádění prací zákaz kouření. Pracovníci zhotovitele musí být před zahájením montážních proškoleni technikem BOZP a PO objednatele.

- Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení používaná při provádění díla dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou revizi těchto zařízení, a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele platnou revizi používaného zařízení.

- Pokud se budou provádět práce se zvýšeným požárním nebezpečím, zajistí zhotovitel vyhotovení povolení pro provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (rozbrušování, svařování), v průběhu provádění prací zajistí požární dohled a po skončení prací následný dohled.

- Během realizace plnění je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost – zejména zajistit bezplatné parkování a prostor na přistavení kontejneru pro odvoz odpadu, energie a nezbytné skladovací místo (v rámci možností) v objektu budovy divadla. Pokud bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, kterou si zhotovitel prokazatelně vyžádal, je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení díla o tolik dnů, o kolik byl objednatel v prodlení s poskytnutí potřebné součinnosti.

- Zhotovitel bere na vědomí, že vně budovy nejsou žádné skladovací možnosti, a proto je nutné navážet materiál až krátce před jeho montáží a zabudováním.

- Po celou dobu realizace je Zhotovitel povinen vést Záznam o provádění díla, sloužící k evidenci průběhu prací, prováděných zkoušek a všech významných skutečností souvisejících s realizací díla.

- O předání díla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověření zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn.

# Pojištění zhotovitele

## Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností v souvislosti s plněním dle této smlouvy, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše 5 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo – nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 8 ZZVZ.

## Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle čl. VI. této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je zhotovitel povinen sjednat i se svými poddodavateli.

## Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

# Odstoupení od smlouvy

- Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti dle této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být druhé smluvní straně doručen.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména prodlení zhotovitele s dokončením díla více jak 14 dní, prodlení objednatele se zaplacením ceny díla více jak 14 dní, opakované závady na dokončeném díle, které podstatným způsobem omezují jeho funkčnost či neplnění povinností zhotovitele ze záruky.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, vyhrazuje si tento v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ možnost změnit zhotovitele, tj. převést plnění smlouvy na dodavatele, který se v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí. V případě, že nedojde k dohodě se zhotovitelem dalším v pořadí, je oprávněn objednatel jednat postupně s dalšími zhotoviteli v pořadí, dokud nedojde ke změně zhotovitele.

# Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Smlouva může být uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. V listinné podobě se smlouva vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě elektronického uzavření smlouvy obdrží každá smluvní strana elektronický originál smlouvy podepsaný v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zveřejní objednatel.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Příloha č. 2 – Rozpis ceny plnění

Příloha č. 3 – Seznam výrobců základních komponent s uvedením katalogových a produktových listů (datasheetů) použitých v nabídce

Příloha č. 4 – Harmonogram dodávek a provedení montážních prací

Příloha č. 5 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (bude-li)

| V dne | V Brně dne ........................................ |
| --- | --- |
| ………………………………….. | …………………………………………….. |
|  | Stanislav Moša, ředitel divadla |